毕设中期检查报告

基于多智能体与检索增强生成的智能运动训练系统

Intelligent Sports Training System Based on Multi-Agent and RAG

刘冰彦（22301126）

| 总体完成度评估 | 项目代码：90% 论文初稿：65% |
| --- | --- |

✓  已完成    ◐  部分完成 / 需完善    ○  待完成

1 项目代码进展

1.1 后端模块

1.1.1 多智能体协同模块（已完成）

- ✓  MultiAgentTrainingSystem 主类实现

- ✓  CoachAgent 基类 + 三专业教练（训练规划/技术指导/运动康复）

- ✓  LangGraph 状态图构建与 5 节点流程

- ✓  意图识别路由 + 关键词信号触发机制

✓  流式输出回调支持

1.1.2 RAG 检索模块（已完成）

- ✓  VectorStoreService + ChromaDB 向量存储

- ✓  DocumentProcessor：PDF/Markdown/TXT 三种格式处理

✓  MultiQueryExpansion（MQE）多查询扩展

- ✓  HyDERetriever 假设文档嵌入

- ✓  AdvancedRetriever：MQE+HyDE串并联 + 去重 + 重排序

- ✓  MD5 去重机制 + 相似度阈值过滤（0.6）

- ✓  RAGSummarizeService

1.1.3 记忆管理模块（大部分完成）

- ✓  四类记忆实现：WorkingMemory / EpisodicMemory / SemanticMemory / PerceptualMemory

- ✓  MemoryManager 统一管理

- ✓  MemoryService 服务层

- ✓  MemoryConsolidationService 记忆固化服务

- ✓  记忆上下文注入

- ◐  语义记忆摘要自动更新：已实现触发逻辑，需验证自动化程度

1.1.4 API 服务（已完成）

- ✓  FastAPI 主应用 + 中间件（CORS/日志/异常）

- ✓  用户认证与授权（auth.py，JWT）

- ✓  SQLite 数据库层（database.py）

- ✓  查询接口 / 知识库接口 / 记忆接口 / 多智能体接口

- ✓  健壮性 API（robust_api.py，错误容错）

- ✓  流式 SSE 响应支持

1.1.5 模型 / 工具 / 配置 / 工具（已完成）

- ✓  模型工厂（model/factory.py）+ 多模态模型（multimodal_model.py）

- ✓  配置文件：agent.yml / chroma.yml / prompts.yml / rag.yml

- ✓  提示词文件：system/hyde/multi_query/rag_qa/memory_summary/report 等

- ✓  工具类：config_handler / file_handler / logger_handler / prompt_loader 等

1.2 前端模块

前端页面（已完成）

- ✓  AI教练对话页面（Chat.vue）

- ✓  训练计划页面（TrainingPlan.vue）

- ✓  知识库管理页面（Knowledge.vue）

- ✓  记忆管理页面（Memory.vue）

- ✓  数据分析页面（Analytics.vue）

- ✓  用户认证页面（Login / Register / ForgotPassword）

- ✓  个人档案设置（ProfileSetup.vue）

- ✓  训练问卷（TrainingQuestionnaire / TrainingQuestionnaireGoal）

- ✓  训练记录（TrainingRecord.vue）

- ✓  全局 API 封装（api/index.js）+ 路由守卫 + Pinia 状态管理

- ◐  个人中心页面

- ◐  页面优化

2 毕业论文进展

2.1 前置页面

- ✓  封面页（题目/学院/姓名/学号/导师/日期）

- ○  版权使用授权书

- ○  学士论文诚信声明

- ✓  中文摘要

- ○  英文摘要（ABSTRACT）

- ○  目录

2.2 第1章  引言

第1章 引言（已完成）

- ✓  1.1 研究背景  全民健身战略 + LLM + 现有系统不足

- ✓  1.2 研究意义（1.2.1理论意义 / 1.2.2实际应用价值）

- ✓  1.3 国内外研究现状（1.3.1智能运动训练 / 1.3.2大语言模型与RAG / 1.3.3多智能体）

- ✓  1.4 本文主要研究内容（5个研究方向）

2.3 第2章  相关技术综述

第2章 相关技术综述（部分完成）

- ✓  2.1 大语言模型（2.1.1发展历程 + 2.1.2主流LLM对比表）

- ○  2.2 检索增强生成技术（2.2.1 RAG技术原理 / 2.2.2 向量数据库 / 2.2.3 高级检索策略）

- ○  2.3 多智能体系统（2.3.1多智能体系统概述 / 2.3.2 LangGraph框架）

2.4 第3章  系统总体设计

第3章 系统总体设计（大部分完成）

- ✓  3.1 系统需求分析（功能需求5条 / 非功能需求4条）

- ✓  3.2 系统架构设计（图3-1 总体架构图）

- ✓  3.3 多智能体模块设计（3.3.1教练角色 + 3.3.2协作流程）

✓  3.4 RAG检索模块设计（3.4.1文档处理流程 + 3.4.2高级检索策略）

✓  3.5.1 四类记忆模型

- ○  3.5.2 记忆管理机制

- ○  3.6 数据库设计

2.5 第4章  系统实现

第4章 系统实现（大部分完成）

- ✓  4.1 开发环境与技术栈

- ✓  4.2.1 FastAPI框架搭建

- ✓  4.2.2 多智能体模块实现

- ✓  4.2.3 RAG检索模块实现

- ◐  4.2.4 记忆管理模块实现

- ✓  4.3.1 Vue3项目搭建

- ✓  4.3.2 页面实现

- ✓  4.4.1 多查询扩展实现（MQE）

- ✓  4.4.2 HyDE假设文档嵌入

2.6 第5章  系统测试与评估

第5章 系统测试（未完成）

- ○  RAG检索性能测试（Precision@5 / Recall@5 / Faithfulness / Relevancy）

- ○  系统响应时间测试

- ○  多智能体任务完成率测试

- ○  个性化匹配准确率

2.7 结论、参考文献与致谢

后置章节（未完成）

- ○  结论

- ○  参考文献列表

- ○  致谢

3 总结

代码部分完成度约90%，三大核心模块（多智能体协同、RAG检索、四层记忆管理）均已实现，前端页面较为完整。

论文目前完成度约65%。第1章、第3章（大部分）、第4章（大部分）基本完成。